ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИХАЛАРНИ ТАХЛИЛ КИЛИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК МУАММОЛАРИ.

Таянч иборалар:

Лойиҳа таҳлилининг концепциялари.Лойиҳа қиймати. Лойиҳа таҳлилининг бўлимлари.

Альтернатив қиймат.Охирги таҳлил. Фойда ва зарарни баҳолаш. Лойиҳага инфлация таъсири. Дисконт коэффициентининг вазифаси. Икки ёқлама ҳисоблаш. Амортизация.

Режа:

7.1.Лойиҳавий таҳлилнинг концепциялари.

7.2.Иқтисодий таҳлилнинг асосий тушунчалари.

7.3.Фойда ва зарарни  баҳолаш.

7.4.Инфлация шароитида лойиҳаларни таҳлил қилиш.

Мавзу бўйича адабиётлар рўйхати.

1.Каримов И.А. «Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. Тошкент 1995 йил.

2. Fуломов С.С. «Пректный анализ инвестиций» Такент. 1995 год.

3.Герольд Патиак «Организационные основы управления проектами» Москва 1997г.

4.В.Н.Салин,Щ.Ю., Ситникова Техника финансово- экономических расчетов М.Финансы и статистика 2000 год.

5.Организация и финансировании инвестиций. Я.С. Мелкумов М.ИНФРА-М 2001 год.

6.П.и. Вахрин. Организация и финансирования инвестиций Москва 2000 год.

7.Инвестиционный процесс на предприятий Г.А.Маховикова В.Е.Кантор. Питер 2001г.

8.Ишмухамедов А.Э.,Ахмедов Д.К. Лойиҳалар таҳлили ва бошқариш. Ўқув қўлланма. ТДИУ.Тошкент 1998.йил

7.1. Лойиҳавий таҳлилининг асосий концепциялари.

Мамлакатимизда туб иқтисодий ислоҳотларнинг ўтказилиши тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш муаммосини кучайтирди ва инвестициялар ҳажмини камайтириб юборди. Шунинг учун бозор иқтисодига ўтишнинг асосий муаммоларидан бири бўлиб чекланган молиявий ресурслардан давлат миқёсида ва алоҳида корхоналарда хорижнинг «лойиҳавий цикл» тажрибаларидан келиб чиққан ҳолда самарали фойдаланиш бўйича махсус кредит механизмларини ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда жаҳон иқтисодиётида халқаро инвестицияларнинг ҳажми ошиб кетди. Бу эса инвестициялаш жараёнларига оид янги қоида ва стандартларни ишлаб чиқиш заруратини вужудга келтирди. Инвестициялаш жараёнлари жуда долзарб муаммо ҳисобланади ва шу долзарбликдан келиб чиққан ҳолда мутахассисларни ўқитиш ташкилоти томонидан «лойиҳавий таҳлил» методикаси ишлаб чиқилди ва у Ўзбекистон Республикасида ҳам қўлланила бошланди.

Лойиҳавий таҳлилга бир қанча ёндашувлар мавжуд, БМТ методикаси бўйича тадқиқотларни ўтказиш концепцияси ва принциплари бир-бирига ўхшаб кетади. Лойиҳавий таҳлилни ўқитиш курси микро даражада битта корхона, компания ёки тармоқни, макро даражада давлатнинг иқтисодиётни бошқарувини олиб қараши керак.

Лойиҳавий таҳлилнинг биринчи, энг муҳим принципи - бу аввалги меҳнат натижаларини сақлаб қолиш. Бирорта ҳам америкалик бизнесмен, янги ўрнатадиган жиҳози аввалгисининг олдида қандайдир бир муаммо туғдирадиган бўлса, уни ўргатиб ўтирмайди. Олдин аввалги ишлаб чиқариш қувватини сақлаб қолиш керак, кейин янги инвестицияларни жалб этиш керак.

Лойиҳавий таҳлилнинг иккинчи принципи - бу лойиҳанинг даврий характерга эга эканлиги. Бу принцип бўйича лойиҳани аниқлаш мақсадга мувофиқ фаолият сифатида кўрилади, ресурслар ва вақт чекланган бир пайтда лойиҳалаш жараёни бир неча босқичларда амалга оширилади, бу босқичлар - мақсадларни тахминий аниқлаб, лойиҳа вазифасини белгилагандан то лойиҳа тўлиқ якунланиб, унинг натижалари баҳолангунча давом этади.

Бутун жаҳон банки амалиётида лойиҳалашни моҳияти иккиёқлама маънони билдиради. Бу биринчидан, мақсадга йўналтирилган фаолият ва иккинчидан, харажатларни оширадиган фаолият ва учинчидан чекланган вақт ва ресурслардан етарли даражада унумли фойдаланишни билдиради. Шунинг учун ўрта ҳол лойиҳа бўлмайди. Лойиҳалаштиришнинг турли босқичларида у ёки бу ҳужжатлар қайта тайёрланади ва уни мақсадга мувофиқ амалга ошириш бўйича қарорлар қабул қилинади. Шундай қилиб, лойиҳавий таҳлилнинг учинчи муҳим принципи - бу қарор қабул қилишга пухта тайёрланишдир.

Лойиҳаларни тайёрлаш ва амалга ошириш бўйича Бутунжаҳон банкининг амалиёти шундан далолат берадики, лойиҳавий таҳлилни қуйидаги аспектлар бўйича амалга ошириш мумкин экан: техник, ташкилий-институционал, тижорат, молиявий, иқтисодий, ижтимоий, экологик ва таваккал таҳлили. Юқорида саналган аспектларнинг ҳар бири бўйича жуда кўплаб ишлар қилиш мумкин, ва булар бўйича самарали қарор қабул қилиш бўйича муаммолар уюмини вужудга келтириш мумкин.

Шунинг учун экспертлик санъати уларни ҳар бир йўналиш бўйича алоҳида бўлимларга бўлиб, уларни чуқур ўрганишдан боғлиқ бўлади.

Жаҳон банки томонидан таклиф этилган концепция ва лойиҳавий таҳлил жараёни ўзида банкнинг мақсадларини акс эттиради ва банкнинг барқарор иқтисодий ривожланиши учун банк уставини шакллантириб, томонларнинг у учун ҳаракат қилишини таъминлайди. Дастлабки пайтларда кўпчилик лойиҳалар бўйича банк фаолияти иқтисодиётнинг бевосита ишлаб чиқариш тармоқларини қўллаб қувватлашга йўналтирилган эди, масалан, қишлоқ хўжалиги, коммунал хизмат ва инфраструктурага кўп эътибор қаратилди. Кейинчалик бу фаолият ривожлантирилиб, банклар бошқа соҳаларга ҳам хизмат кўрсата бошлади.

«Лойиҳавий цикл» тушунчаси лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг турли босқичларини ўзида ифодалайди. Одатда лойиҳхалаштиришнинг беш босқичи бир-биридан фарқланади: муаммони аниқлаш, лойиҳани ишлаб чиқиш, экспертиза, маслаҳат, амалга ошириш ва баҳолаш.

Жаҳон банк методикаси бўйича лойиҳавий таҳлил қуйидаги еттита бўлимга бўлинади: техник таҳлил, бозор таҳлили, молиявий таҳлил, экологик таҳлил, институционал таҳлил, ижтимоий-маданий таҳлил ва иқтисодий таҳлил.

Лойиҳавий таҳлилни асосини иқтисодий, молиявий ва тижорат таҳлили ташкил этади. Улар «харажатлар-фойда» концепциясига таянади ва лойиҳа кўриб чиқиладиган позициялар бўйича бир-биридан фарқланади.

Жаҳон банки методикаси бўйича лойиҳавий таҳлилнинг вазифалирига лойиҳа қийматини белгилаш киради. Лойиҳа қиймати лойиҳанинг ижобий натижалари ёки фойда ва лойиҳанинг салбий натижалари ёки харажатлар ўртасидаги фарқ бўйича аниқланади (лойиҳа қиймати - фойда-харажат).

Баъзида, лойиҳага қилинган харажатлар ва олинган фойда ўртасидаги фарқ турлича бўлиши мумкин, одатда улар турли нуқтаи назардан ўрганиб чиқилади. Лойиҳа техник жиҳатдан асосланганми? Лойиҳа тижорат бўйича талабларга жавоб берадими? Лойиҳа ўз-ўзини қоплайдими? Лойиҳага ташқи муҳит томонидан қандай таъсир кўрсатилади? Лойиҳа маҳаллий ижтимоий-маданий хусусиятларни инобатга оладими? Лойиҳани амалга ошириш учун ташкилий чора-тадбирлар кўрилганми? каби жуда кўплаб саволларга жавоб бериш керак. Охир оқибатда лойиҳанинг ижобий натижалари (фойда) умумий харажатлар йиғиндисини қоплаши керак ва шунинг учун фойда ва харажатлар таҳлилининг ўзи қуйидаги саволларга жавоб бериши керак:

  - Лойиҳа қандай кутилган натижаларга этади?

  - Лойиҳа бўйича харажатларни ким қилади ва лойиҳанинг ижобий натижалари (фойдаси) кимники бўлади?

  - Лойиҳанинг ижобий натижаларига қачон ва қандай эришилади?

  - Лойиҳа билан алоқадор бўлган турли типдаги ва турли гуруҳдаги ҳуқуқий ва жисмоний шахслар билан ўзаро муносабатларда курилган фойда ва зарарлар қандай аниқланади?

  - Лойиҳанинг ижобий натижалари мазкур лойиҳанинг бошқа аналогик натижалари ёки лойиҳа имкониятлари билан қандай мувофиқлаштирилади?

Лойиҳавий таҳлил лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнидаги турли аспектларнинг роли ва уларнинг таъсирини ўрганиш имкониятини беради. Қуйида лойиҳавий таҳлил жараёнида жавоб берилиши керак бўлган саволлар рўйхати келтирилади.

Лойиҳавий таҳлил етти бўлимдан иборат.

Лойиҳанинг харажатлари ва фойдаси қуйидаги позициялар бўйича баҳоланади.

1. Техник таҳлил: Лойиҳа техник жиҳатдан асосланганми?

2.Бозор таҳлили: Лойиҳа бўйича ишлаб чиқарилган маҳсулотга бозорда талаб борми?

3. Молия: Лойиҳа молиявий жиҳатдан ўзини сақлаш қобилиятига эгами? Истеъмолчилар учун қилинган харажатлар ўзини қоплайдими?

4. Экология: Лойиҳа атроф-муҳитга қандай таъсир кўрсатади?

5. Инстутиционал ривожланиш: Лойиҳа учун хизмат қиладиган ташкилотлар мавжудми ва улар лойиҳани қандай бошқаради?

6. Лойиҳанинг ижтимоий ва маданий муносабатларга мувофиқ келиши. Лойиҳа маҳаллий шароитларга мос келадими? Лойиҳа аҳолининг баъзи табақалари учун салбий таъсир кўрсатмайдими?

7. Иқтисод: Лойиҳани амалга ошириш ва унинг бажарилишини тезлаштириш ижобий натижаларни (фойдани) оширадими? Лойиҳа қандай таваккалликка?

Лойиҳани тайёрлаш мобайнида олинган янги ахборотлар фойдали бўлса, улар лойиҳага қўлланилади ва аввал қабул қилинган қарорлар ўзгартирилади.

Лойиҳавий таҳлил амалга оширилиши мобайнида лойиҳанинг турли аспектларини кўриб чиқиш, олдинги қўйилган баҳоларни аниқлаштириш ва янги қўшилган ахборотлардан фойдаланилган ҳолда хулоса чиқариш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилади.

Лойиҳавий таҳлилнинг ҳар бир бўлими бўйича алоҳида методика ишлаб чиқилади, сифат ва миқдор жиҳатдан янги келиб қўшиладиган ахборотлар келтирадиган фойда ва харажатлари аниқлаб олингандан сўнг лойиҳа бўйича қабул қилинган қарорларни ўзгартириши мумкин.

Жаҳон банки иқтисодий ривожланиши. Институти ўтказган илмий тадқиқотларнинг якуни, шундан далолат берадики, ҳозирги вақтда давлат секторини қисқартириб, давлат дастурларини хусусий иқтисодий фаолиятини ташкил этишни қўллаб-қувватлашга йўналтириш керак экан.

Бозор иқтисодиёти ривожланган, аввал марказлашган режали иқтисодиётда бўлган давлатларда сиёсатчилар ва иқтисодчилар хусусийлаштириш ишларини нафақат ишлаб чиқаришда, балки инфраструктура ва ижтимоий хизматлар соҳасида ҳам ривожлантиришга ҳаракат қилганлар. Бу соҳаларда хусусий тадбиркорликни, ривожлантиришга ҳаракат қилиш, бу - мазкур соҳада ишлайдиган бошқарувчи ходимларнинг масъулиятини янада ошириб, уларни самарали ишлашга ундаб келган. Хусусий инвесторлар фаолиятини таҳлил қилиш шундан далолат берадики, ишлаб чиқариш соҳасидан кўра коммунал хизмат кўрсатиш соҳасида хусусийлаштиришдан кўпроқ фойда олиш қулай экан.

7.2.Иқтисодий таҳлилнинг асосий тушунчалари.

Алтернатив қиймат. Ҳар қандай иқтисодий ресурслардан ҳам турли усулларда фойдаланиш мумкин. Масалан, шаҳар жойларида ер ресурсларидан яшаш уйлари, турли идоралар, саноат корхоналари ва дам олиш масканлари кўришда фойдаланилади. Мамлакатдаги хорижий валюта захираларидан истеъмол товарларини импорт қилишда, хорижий инвесторлардан турли хом-ашё ва янги жиҳозлар олишда фойдаланилади.

Ресурслардан бир мақсад йўналиш бўйича фойдаланиш бошқа бир томондан фойдаланишни чеклаб қўяди. Ресурснинг альтернатив қиймати бу - ресурсларнинг маълум миқдоридан маълум бир йўналишда фойдаланиб, бошқа альтернатив усуллардан кўпроқ фойда олишга эришилишидир. Альтернатив қиймат концепцияси оддий ва аниқ, у лойиҳавий таҳлил жараёнида фойда ва харажатларни ҳисоблашда асосий ролни ўйнайди. Фирма учун максимал фойда олиш учун қилинадиган харажатлар ва олинадиган фойдани аниқлаш жуда осон. Харажатлар ўз ичига товарлар ва хизматлар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган ресурслар сарфини олади. Фойда эса лойиҳада кўрсатилган маҳсулот ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишдан келадиган тушум бўйича аниқланади. Кўп ҳолларда, фирма нарх орқали ҳам катта фойда олиши мумкин, яъни фирма камроқ ресурс сарфлайди ва харидорлар шу фирманинг маҳсулотларини юқорироқ нархларда ҳам сотиб олаверади.

Охирги таҳлил (фойда ва зарарларни таққослаш). Лойиҳавий таҳлилнинг асосий мақсади бўлиб, «лойиҳа билан» ва «лойиҳасиз» амалга оширилган ишлар ўртасидаги фарқни аниқлаш бўлиб ҳисобланади. Лойиҳани амалга оширилиши натижасида олинадиган фойда ва қилинадиган харажатларни «таққослаш» қуйидаги формула орқали амалга оширилади:

Лойиҳа = Фойданинг ўзгариши - Харажатларнинг ўзгариши қиймати

(лойиҳа бўйича). Лойиҳагача бўлган вазият ва ундан кейинги вазиятни солиштиришда ишлаб чиқариш учун қўйилган капиталнинг ўзгаришини ҳисобга олмаслик керак, булар лойиҳага боғлиқ бўлмаслиги мумкин, шунинг учун лойиҳа пайтида буларни ҳисобга олиш таққослашнинг ноаниқ бўлишига олиб келади.

«Лойиҳали» ва «лойиҳасиз» вазиятларни моделлаштиришнинг асосини ҳар кандай ҳолатда ҳам бир хил манфаат кўрадиган истеъмолчилар ва менежерлар баҳоси ташкил этади. Баҳоловчилар «лойиҳали» вазиятга ҳақиқатдан ҳам юқори баҳо бериши, лойиҳа самарали ҳисобланади. Ундан ташқари менежерлар лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида ҳам маслаҳатлар бериши мумкин.

7.3. Фойда ва зарарни баҳолаш.

Ҳозир қабул қилинган лойиҳа бир неча йиллар, масалан, беш йил мобайнида амалга оширилиши мумкин. Лойиҳа бир жойда турли даврларда амалга оширилиши мумкин, яъни иқтисодиётда турли хил ўзгаришлар бўлиши мумкин. Шунинг учун лойиҳа учун қилинадиган харажатларнинг молиялаштириш манбаини излаш муҳим бўлиб ҳисобланади. Лойиҳани амалга ошириш тўғрисида қарор қабул қилишдан олдин ҳамма зарурий харажатларни ва уларнинг қайси вақтда қилинишини ҳисоблаб чиқиш зарур. Лойиҳа амалга оширилишининг бутун даврида бўладиган харажатлар ва фойдани баҳолаш «лойиҳанинг ҳаётий цикли қийматини баҳолаш» бўйича амалга оширилади ва у лойиҳавий таҳлилнинг асосини ташкил этади.

Иккиёқлама ҳисоб фойда ва харажатлар лойиҳага қўйиладиган баҳоларни доимо диққат марказида тутиши керак, уларни ёкки марта сифат ва миқдор жиҳатидан рўйхатга олиш керак эмас. Масалан, бандликнинг ошиши ёки хорижий валюталарда фойда олиниши лойиҳага қилинган қўшимча харажатлар натижасида олинган фойда сифатида рўйхатга олиниши мумкин. Шунинг учун лойиҳа бўйича иккиёқлама ҳисобни олиб борганда, лойиҳанинг бир элементини бошқа қисмларга ҳам аралаштириб юбормаслик керак.

Амортизацияни изоҳлаш. Лойиҳа учун керакли фондларнинг амортизациясини ҳисоблаш билвосита харажатлар тарзда амалга оширилади. Амортизация лойиҳани амалга ошириш пайтида фондларнинг эскириши натижасида вужудга келади. Агар фондлар юқори баҳоли бўлса ва улар инвестиция сифатида олинган бўлса, уларнинг амортизацияси иккиёқлама ҳисобга олинади.

7.4. Инфлация шароитида лойиҳаларни таҳлил қилиш.

Инвестиция лойиҳаларнинг самарадорлигига баҳо беришда  имкони борича инфлация таъсирини ҳисобга олиш зарур. Буни келгуси пул оқимларининг инфлация индексини ёки  дисконтирлаш коэффициентни қайта ҳисоблаш орқали амалга ошириш  мумкин.

Энг аниқ аммо кўп меҳнат талаб қиладиган методика- бу таққосланаётган инвестиция пул оқимларига таъсир қилувчи барча омилларни қайта ҳисоблаш методикасидир. Ушбу методика бўйича  қайта ҳисоблашда турли хил индекслардан фойдаланиш мумкин, чунки маҳсулот баҳосининг индекси, хом-ашё баҳосининг индекси инфляция индекисидан сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин.

Инфляция шароитида лойиҳаларни таҳлил қилиш инвестиция лойиҳаларнинг самарадорлигига баҳо беришда  имкони борича инфляция таъсирини ҳисобга олиш зарур. Буни келгуси пул оқимларининг инфляция индексини ёки  дисконтирлаш коэффициентни қайта ҳисоблаш орқали амалга ошириш  мумкин. Энг  аммо кўп меҳнат талаб қиладиган методика- бу таққосланаётган инвестиция пул оқимларига таъсир қилувчи барча омилларни қайта ҳисоблаш методикасидир. Ушбу методика бўйича  қайта ҳисоблашда турли хил индекслардан фойдаланиш мумкин, чунки маҳсулот баҳосининг индекси, хом-ашё баҳосининг индекси инфляция индекисидан сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин. Ушбу методика ёрдамида янги пул оқимлари ҳисобланади ва NPV кўрсаткичи бўйича улар таққосланади.  Дисконт  коэффициентини инфляция индексига қайта ҳисоблаш  оддий методикадир                            Инфляция шароитида   фоизнинг номинал ва реал ставкалари мавжуд ва  қуйидаги мунособат  орқали бир бири билан боғлиқ:

1+rnom =  (1+rreal ) (  1+)

бу ерда:  rnom  -фоизнинг номинал ставкаси, rreal--- фоизнинг реал ставкаси, -инфлациянинг  умумий даражаси

Кўпинча инфляция даражаси  истеъмол маҳсулотлари индекси орқали ҳисобланади.  Юқорида  кўрсатилган формуладаги қавсни очсак қуйидаги формулани  оламиз:

1+rnom=1+rreal++rreal*

r  ва  кўрсаткичларинтнг микдори катта бўлмаганда уларнинг кўпайтмаси ҳам катта бўлмайди  шунинг учун  қуйидагича ёзиш мумкин

rnom =rreal +

Дисконттерлаш ставкаси сифатида  фоизнинг номинал ва реал ставкаларидан фойдаланиш мумкин ва танлашда лойиҳанинг пул оқими қандай ўлчанишига боғлиқ. Агар пул оқими  ўзгармас баҳоларда ҳисобланса, у ҳолда дисконтерлаш учун фоизнинг реал ставкасидан фойдаланиш керак.

Формуладан кузатиш мумкинки, агар инфлациянинг умумий  га тенг бўлганда, лойиҳанинг пул оқими ҳам  ўтган даврда  мартага кўпаяди, аммо NPV нинг фоиз номинал ставкаси бўйича дисконтерлашган қиймати ўзгармасдан қолади:

Шундай қилиб инфляцияни таъсирини ҳисобга олишда юқорида кўрсатилган икки вариатнинг биридан фойдаланиш мумкин. Улардан қайси бири инвестицион лойиҳаларнинг натижаларини аниқ кўрсатиши  лойиҳаларнинг хусусиятларига боғлиқ.

Фоизнинг реал ставкасидан фойдаланиш ва пул оқимларини ўзгармас баҳоларда ҳисоблаш инфляциянинг тузилишини ҳисобга олиш имконини бермайди, яъни маҳсулот баҳосининг ўсиши ва хом-ашё ва материалларнинг баҳоси турли даражада ўсиши мумкин. Бундай лойиҳаларда  пул оқимларинг  ҳисоб-китобини жорий баҳоларда амалга ошириш лозим.

Шу билан бирга жорий баҳоларда ҳисоблаш баҳоларнинг ўсиш даражасини аниқ истиқболлашни талаб қилади аммо ҳамма вақт керакли даражада аниқлаш имконияти йўқ. Умуман олганда ҳисоблаш формуласин  танлаш аналитик  томонидан  инвестицияларнинг аниқ шартларини ва ҳар-бир лойиҳанинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

Масала.  Инвестор 4 йилга мўлжаллан лойиҳага ва умуман инфляциянинг мавжуд бўлмаган ва солиқ даражаси 40% бўлган шароитда капитал қўйди. Бу ҳолда кутилётган пул оқимлари қуйидагича бўлади.

Инфляцияни ҳисобга олмаган ҳолда пул оқимларини ҳисоблаш. Жадвал № 7.1

| йил | тушум | Жорий харажат-лар | Амортизация | Ялпи фойда 2-3-4 | Солик 5*0,4 | Соф фойда 5-6 | Солик тулангандан кейинги пул окими 7+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2000 | 1100 | 500 | 400 | 160 | 240 | 740 |
| 2 | 2000 | 1100 | 500 | 400 | 160 | 240 | 740 |
| 3 | 2000 | 1100 | 500 | 400 | 160 | 240 | 740 |
| 4 | 2000 | 1100 | 500 | 400 | 160 | 240 | 740 |

Инфляцияни ҳисобга олган ҳолда пул оқимларини ҳисоблаш. Жадвал №7.2

| йил | Тушум | Жорий харажат-лар | Амортизация | Ялпи фойда 2-3-4 | Солиқ 5*0,4 | Соф фойда 5-6 | Солиқ тўланган- дан кейинги пул оқими 7+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2140=2000*1,07 | 1177=1100*1,07 | 500 | 463 | 182,2 | 280,8 | 780,8 |
| 2 | 2289,8= 2000*1,449 | 1259,4 | 500 | 530,4 | 212,6 | 317,8 | 817,8 |
| 3 | 2450,1 | 1347,5 | 500 | 602,6 | 241,0 | 361,6 | 861,6 |
| 4 | 2621,6 | 1441,9 | 500 | 679,7 | 271,9 | 407,8 | 907,8 |

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики инфляция даражаси 7% бўлганда, пул оқимларининг қиймати ҳам  ўша даражада кўпайиб бормоқда. Кейинги босқичда пул оқимларининг йил бўйича реал қийматини ҳисоблаш керак.

Йиллар бўйича пул оқимларининг реал қийматини ҳисоблаш. Минг у.б Жадвал № 7.3.

| Реал пул оқими | Йиллар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 780,8/1,07= 729,7 | 817,8/1,072= 714,3 | 861,6/1,073- 703,3 | 907,8/1,074= 692,6 |

Жадвал кўриниб турибдики пул оқимларининг реал қиймати  йилдан йилга камайиб бормоқда. Бунинг асосий сабаби шундан иборатки амортизация ажратмасининг қиймати инфляцияга боғлиқ эмас ва бунининг нажасида солиққа тортиладиган фойданинг кўпайишига олиб келмоқда.

Мавзу бўйича назорат саволлари:

1.Лойиҳа таҳлилининг концепцияси нима?

2.Лойиҳанинг қиймати  деганда нима тушунилади?

3.Лойиҳа таҳлили нечта бўлимдан иборат?

4.Лойиҳанинг альтернатив қиймати деганда нимани тушунасиз.?

5.Охирги таҳлилнинг вазифалари нималардан иборат?

6.Лойиҳа қиймати қандай ҳисобланади?

7.Лойиҳанинг фойда ва зарари қандай ҳисобланади?

8. Иккиёқлама ҳисоб нима учун ўтказилади?

9,Амортизация ажратмаси қандай ҳисобланади?

10.Лойиҳага инфляция таъсири қандай ҳисобланади?

11. Дисконтерлаш коэффициентининг вазифалари нималардан     иборат?